地块土壤污染初步调查                                                     遴选文件

晨鸣热电地块土壤污染初步调查项目
遴选文件

项目名称：晨鸣热电地块土壤调查项目
遴 选 人：武汉市能源集团有限公司
日  期：2025年11月
遴选公告

一、项目概况

1.遴选人：武汉市能源集团有限公司

2.项目名称：晨鸣热电地块土壤调查项目

3.建设地点：原武汉晨鸣乾能热电有限责任公司租用的经开区的104亩土地

4.服务期限：自收到通知书之日起，直至通过环保部门评审并完成备案止。
5.项目类型：土壤污染初步调查

6.服务内容：

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《湖北省土壤污染防治行动计划工作方案》、《武汉市2018年土壤污染防治行动方案》以及《建设用地土壤污染状况调查技术导则（HJ25.1-2019）》的要求，本项目拟对晨鸣热电地块开展土壤污染初步调查工作，探明该地块的土壤环境质量状况，明确调查地块环境质量是否符合用地规划要求，并按规范要求编制地块土壤污染初步调查报告。
二、遴选资格及要求

1.具备持有国家工商行政管理部门核发的有效《企业法人营业执照》(提供扫描件或复印件并加盖公章)。

2.近3年内（自2022年11月至今）最少成功完成过1例土壤污染调查工作，提供完整的合同扫描件或复印件并加盖公章。

3.近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供承诺)。

三、控制价及报价说明

1.应以人民币报价；

2.报价方式:本项目采用包干报价，所报价格中应当包含为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于采样人工、钻探、样品检测、交通差旅、技术工作等所有完成本项目相关的一切费用。最高限价为50万元，报价不得超过最高限价，否则视为无效。

四、服务目标

1.质量控制目标：符合国家和地方有关法律法规和环境技术标准。出具真实有效的土壤污染调查报告。
2.进度控制目标：合同签订后10日内编制完成调查方案并通过评审；根据调查方案，20日内完成现场土壤和地下水采样工作；采样工作完成后20日内完成样品检测工作；检测报告出具后10日内完成调查报告编制并通过生态环境主管部门组织的专家评审完成备案。
五、参选文件编制要求

1、按参选文件格式（详见附件1）编制参选文件并附遴选资格要求提供的文件。

2、参选人应提交参选文件的正本、副本各一份及电子版文件一份；需在正本、副本上分别标明 “正本”“副本”，并将正本、副本与电子版文件共同封入一个大密封袋中；若正本、副本与电子版文件内容存在差异，以正本为准。
3、参选人有如下情形之一者，其参选文件作无效处理：报价超过本项目控制价；未按本公告规定的时间和地点递交参选文件；存在弄虚作假行为。
六、如有疑问，请咨询

联系人：徐篪

联系方式：15871368787

联系地址：江汉区台北路225号燃气大楼武汉市能源集团有限公司
七、评选原则

在参与单位资格及报送文件符合要求的前提下，采用综合评分法评选。按照 “公平、公正、公开”和“科学、择优、效益”的原则，平等地对待各参与单位，从参与单位的机构实力、信誉、相关业务的业绩、投入本项目的人员及其资历和经验、费用报价等方面进行综合评选。

八、文件接收与截止时间

1、资格审查文件：参选人应按本文件“遴选资格及要求”准备资格审查文件，并于2025年11月17日中午12时00分前送至指定地点。
2、参选文件：通过资格审查的参选人应按本文件要求准备参选文件，并于2025年11月19日中午12时00分前送至指定地点。
3、送达地址：江汉区台北路225号燃气大楼903室。

4、逾期送达的文件不予接受。

十、评分细则：满分100分

	评审项目
	评审分项
	分值
	子项目及分值

	价格部分

（10分）
	价格分
	10
	满足竞争性磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评审基准价／报价)×价格权值×100

价格权值=10%

	商务部分

（25分）
	履约能力

（完成经验）
	12
	1.供应商承担过同类业绩经验，每个得3分，满分为12分；

2.同类业绩类型系指：土壤污染调查、土壤污染检测等；

3.有效时间：2022年11月至响应文件提交截止时间（以证明材料落款时间为准）。

证明材料：合同及其关键页或中选通知书复印件并加盖公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	履约能力

（项目团队人员）
	5
	项目负责人：

1.具有环境类或地质类等相关专业高级职称证书得5分；具有环境类或地质类中级职称得2分。（满分5分）

证明材料：职称证书复印件并加盖公章。

	
	
	8
	项目团队的人员（不含项目负责人）：

2、团队中配备人员具有环境类或地质类高级职称，每人得2分，具有环境类或地质类中级职称每人得1.5分，本项最高得8分；

证明材料：人员配置情况表、职称证书复印件并加盖公章。

	技术部分

（65分）
	项目理解
	9
	一、对项目的理解情况进行评审：

1、对项目的理解程度；（3分）

2、工作方法；（3分）

3、环境条件；（3分）

二、评审标准：

1、完整性：方案完整，切合本项目实际情况；

2、合理性：实施措施合理、恰当，有针对性；

3、可靠性：结果符合实际，可信、可用、可靠，有实际应用价值，经得起实践检验；

三、给分标准：

对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足3项评审标准的得3分，满足2项评审标准的得2分，仅满足1项的得1分，其他情况不得分。最高得9分。

	
	工作思路及工作路线
	12
	一、对项目的理解情况进行评审：

1、工作思路；（6分）

2、工作路线；（6分）

二、评审标准：

1、完整性：方案完整，切合本项目实际情况；

2、合理性：实施措施合理、恰当，有针对性；

3、可靠性：结果符合实际，可信、可用、可靠，有实际应用价值，经得起实践检验；

三、给分标准：

对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足3项评审标准的得3分，满足2项评审标准的得2分，仅满足1项的得1分，其他情况不得分。最高得6分。

	
	对本项目重点、难点分析的深度及合理性
	10
	对本次土壤污染状况初步调查工作内容的重难点进行分析：

评分标准：

1.响应文件紧密围绕项目的实际情况进行重点和难点分析，分析系统深入，提出的应对措施以及合理化建议针对性强，具有显著的可行性的得10分；

2.响应文件围绕项目的实际情况进行重点和难点分析，分析较为系统深入，提出的应对措施以及合理化建议部分内容和本项目内容贴合，并阐述了部分的实施方案，但经评审认为可能部分不确定性的得7分；

3.响应文件围绕项目的实际情况进行重点和难点分析，只做了简要分析，并未展开数据或论述观点，只提出部分合理化建议，但未展开实施方案及路径或保障措施的得4分；

4.未提供或经评审认为未满足要求的不得分。

	
	初步实施方案
	16
	一、评审内容：

从地块土壤污染状况初步调查项目需求出发，提出针对性的初步实施方案，包括但不限于：

1.资料收集与现场踏勘；（4分）

2.采样分析工作计划；（4分）

3.现场采样与实验室检测分析；（4分）

4.数据分析与报告编制；（4分）

二、评审标准：

1、完整性：方案完整，切合本项目实际情况；

2、合理性：实施措施合理、恰当，有针对性；

3、可靠性：结果符合实际，可信、可用、可靠，有实际应用价值，经得起实践检验；

三、给分标准：

对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足3项评审标准的得4分，满足2项评审标准的得2分，仅满足1项的得1分，其他情况不得分。最高得16分。

	
	质量保障措施
	9
	一、评审内容：

1、流程和标准；（3分）

2、相应的控制节点和相应的措施；（3分）

3、服务质量保证措施承诺。（3分）

二、评审标准：

1、完整性：方案完整，切合本项目实际情况；

2、合理性：实施措施合理、恰当，有针对性；

3、可靠性：结果符合实际，可信、可用、可靠，有实际应用价值，经得起实践检验；

三、给分标准：

对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足3项评审标准的得3分，满足2项评审标准的得2分，仅满足1项的得1分，其他情况不得分。最高得9分。

	
	进度计划

及控制
	9
	一、评审内容：

1、供应商进度服务承诺；

2、供应商各节点控制措施及提高效率的保障方案；

3、供应商其他计划进度控制措施。

二、评审标准：

1、完整性：方案完整，切合本项目实际情况；

2、合理性：实施措施合理、恰当，有针对性；

3、可靠性：结果符合实际，可信、可用、可靠，有实际应用价值，经得起实践检验；

三、给分标准：

对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足3项评审标准的得3分，满足2项评审标准的得2分，仅满足1项的得1分，其他情况不得分。最高得9分。

	合计
	100
	


附件1 参选文件格式
晨鸣热电地块土壤污染初步调查项目
参 选 文 件

参选单位：

编制日期： 
目录
参选书

报价单及分项报价文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）
企业近3年业绩

近三年经营活动中没有重大违法记录
信用中国网站上未被列入失信被执行人的截图

相关声明
法定代表人身份证明
授权委托书
10.人员配置方案
参选技术文件

一、参 选 书
(参选人名称)：

1、我方已仔细研究了              （项目名称）遴选通知的全部内容，我方按遴选文件要求报价为人民币大写：              （小写：¥        元）（总价），数量据实结算，按公告约定的要求实施和完成。

2、我方响应全部遴选文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认最终报价一览表(如有)是我方参选书的组成部分。

4、如果我方中选，我方将忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料的内容完整、真实和准确。

通讯地址：

传  　真：

电    话：

电子邮件：

法定代表人或委托代理人签字：

参选人名称(公章)：

日    期：

开户银行：

账号/行号：

二、报价单
	项目名称
	

	参选报价(元)
	人民币含税                (大写)
(￥               (小写))

	项目负责人
	


参选人：               (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

        年       月       日

分项报价表

格式自拟
五、法定代表人身份证明

参选人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              (参选人名称)的法定代表人。

特此证明。

	粘贴法定代表人身份证(复印件)：




投标人：                 (盖单位章)

        年       月       日 

法定代表人授权委托书

本人       (姓名)系                 (参选人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)的响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                      。

代理人无转委托权。

	粘贴被授权人身份证(身份证正反面复印件)：


参选人：                               (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或盖章)

身份证号码：____________________________________

委托代理人：                         (签字或盖章) 

身份证号码：___                              ___
       年       月       日

备注: 参选人未进行法定代表人委托的，响应文件中不需要法定代表人授权委托书。
7

